
**NO\_FANTASY corp.**



**«TanksON»**

**Коммерческое предложение**

**Специалисты, которые будут работать над вашим проектом:**

1. Ведущий программист – пишет игру, программирует функционал (Бучилкин Д.)

2. Web-дизайнер - рисует макет сайта, реализуя пожелания заказчика (Никонов С.)

3. Верстальщик – программирует функционал (Разуваев А.)

4. СУБД - программист, верстальщик (Крупкин В.)

История изменений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Версия | Раздел | Описание | Редактор | Дата |
| 0.1 | Условия | Компания «АКВТ» обратилась к нам с просьбой предоставить услуги, необходимые для создания проекта «TanksON».  «NO\_FANTASY» выполнит условия, когда «АКВТ» предоставит подробную информацию обо всех аспектах игрового сайта в соответствии с планом проекта , а также предоставит все необходимые ресурсы. | Разуваев А. | 19.09.2019 |
|  |  |  |  |  |

**ЭТАПЫ И ВИДЫ РАБОТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап 1. Оценка проекта** | | |
| **Исполнитель** | **Заказчик** | **Результат** |
| * Запрашивает все исходные данные, пожелания для оценки трудоёмкости и стоимости проекта * Изучает конкурентов, и если есть — то старый сайт заказчика * Формирует базовое описание проекта и оценивает стоимость | * Согласует стоимость и требования к сайту * Предоставляет необходимую информацию и отвечает на вопросы | * У обоих сторон есть общее видение проекта, понимание целей и задач будущего сайта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап 2. Разработка ТЗ и закрепление договоренностей** | | |
| **Исполнитель** | **Заказчик** | **Результат** |
| * Предоставляет договор на подпись, выставляет счёт на авансовый платёж 20% * Разрабатывает общее ТЗ с подробным описанием будущего проекта * Обсуждает и корректирует ТЗ с заказчиком * Создаёт технический макет главной страницы * Готовит список информации, которую должен предоставить заказчик для наполнения сайта | * Согласует и подписывает договор, оплачивает аванс * Обсуждает и согласует общее ТЗ на сайт, технический макет главной страницы | * Все договоренности закреплены в договоре и подтверждены авансовым платежом * Есть готовое ТЗ на разработку сайта, в котором четко и детально прописаны все требования (Любые изменения ТЗ в будущем могут влиять на стоимость проекта) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап 3. Оформление дизайна** | | |
| **Исполнитель** | **Заказчик** | **Результат** |
| * Готовит ТЗ дизайнеру, согласно которому дизайнер рисует типовые страницы сайта * Предоставляет заказчику готовые файлы дизайна на согласование * Обсуждает и вносит правки в дизайн | * Согласует финальную версию дизайна | * Готов внешний вид всех типовых страниц сайта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап 4. Вёрстка сайта** | | |
| **Исполнитель** | **Заказчик** | **Результат** |
| * Готовит ТЗ программисту * Выполняет вёрстку файлов дизайна * Контролирует выполнение работ программиста по срокам и качеству * Предоставляет готовый сайт заказчику на согласование верстки | * Принимает верстку сайта, формирует замечания если необходимо | * Сайт уже выложен в интернете и готов для наполнения его информацией |
| **Этап 5. Наполнение сайта информацией** | | |
| **Исполнитель** | **Заказчик** | **Результат** |
| * Принимает информацию от заказчика согласно ранее подготовленному списку * Проверяет качество количество информации, формулирует замечания если необходимо * Размещает полученную информацию на сайте | * Проверяет размещение информации на сайте | * Сайт наполнен информацией и уже полностью готов к сдаче проекта |
| **Этап 6. Сдача проекта** | | |
| **Исполнитель** | **Заказчик** | **Результат** |
| * Исполнитель тестирует все функции сайта * Проверяет соответствие сайта общему ТЗ * Предоставляет заказчику инструкцию по пользованию админ-панелью и все доступы по проекту * Передает проект заказчику * Предоставляет акт о выполненных работах | * Проверяет сайт согласно общему ТЗ * Формирует замечания если необходимо * Принимает проект * Оплачивает второй платёж за услуги * Подписывает акт о выполненных работах | * Проект сдан заказчику и готов к приему посетителей |

При разработке сайтов мы опираемся на инновационный подход «Работает-не трогай» (будет лучше напишите)

Описание метода в 2 предложения:

Данный метод позволяет не потерять уже проделанную работу - изменения вносятся до момента достижения работоспособности решения

Экономические вопросы

Цена напрямую зависит от пожеланий заказчика - благодаря расширяемой архитектуре проекта можно вносить практически любые изменения.

В зависимости от требований заказчика могут быть добавлены:

- Система друзей

- Интеграция с социальными сетями

- Введение трехмерной графики

- Поддержка мини-игр

- Расширенная поддержка мобильных устройств

- Поддержка нестандартных способов управления

2019-2020 NO\_FANTASY corp. Все права защищены. Powered by «Расписание Бот» 12+